## Slide 1: 研修報告 「WEBアプリ開発演習」
ウィーメックス株式会社
村山 惠一郎
2026/05/29

## Slide 2: 開発スケジュール
実際
7日目
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
発表準備
インフラ層
設計
予定
App層
UI層
テスト
App層
UI層
テスト
設計
インフラ層
App層
UI層
テスト
App層
UI層
テスト
発表準備

## Slide 3: 成果物の概要
アプリ概要
  従業員を管理するためのアプリケーション
機能一覧
  従業員登録機能
  従業員一覧機能
  部署登録機能
  部署一覧機能
DB構成
＜ER図＞
部署マスタ
雇用形態マスタ
従業員データ

## Slide 4: 使用技術
言語 ：C＃
フレームワーク：ASP.NET Core
DB：PostgreSQL
DB操作：C＃ Entity Framework Core
アーキテクチャ：レイヤードアーキテクチャ
AppDbContext
Repository
Service
Controller
View
Adapter
Adapter
プレゼンテーション層
アプリケーション層
インフラストラクチャ層
DB
<アーキテクチャ図>
Entity
DomainObject
ViewModel
DomainObject

## Slide 5: 従業員登録機能 - 入力画面
氏名とメールアドレスの未入力は不可。アラートを表示させる。
所属部署と雇用形態の未選択を可能にする。
ViewModelにおける
DataAnotationで実装

## Slide 6: 従業員登録機能 - 確認
入力内容を表示する。
未選択項目についてWarningを表示させる。
Controllerで検知
↓
ViewModelのWarningプロパティをセット
↓
Viewで表示

## Slide 7: 従業員登録機能 - 完了
登録内容を表示する。
入力画面およびメニュー画面への遷移ボタンを表示する。

## Slide 8: 従業員登録機能 - メールアドレス重複
Emailアドレスが重複していると確認画面から入力画面に遷移しアラートを表示させる。
Serviceで検知
例外をスロー
↓
Controllerでキャッチ
TempDataに格納
↓
Viewで表示

## Slide 9: 従業員一覧機能
登録された従業員リストを表形式で表示する。
所属部署と雇用形態が未選択の場合”-”を表示
Adapterでnullを
ハイフンに変換

## Slide 10: テスト実施
カテゴリ | 条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
氏名 | 20文字未満 | Y |  |  |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
 | 20文字 |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 21文字以上 |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | アルファベット |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 重複 |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | スペースのみ |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 空欄 |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
メールアドレス | 50文字未満 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | Y | Y
 | 50文字 |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 50文字以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  | 
 | フォーマット乱れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  | 
 | 全角入力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  | 
 | 日本語入力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 
 | 重複 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  | 
 | スペースのみ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  | 
 | 空欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  | 
所属部署 | 未選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y | 
 | 一つ選択 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
雇用形態 | 未選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y
 | 一つ選択 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
デシジョンテーブル

## Slide 11: 困ったこと
アーキテクチャの理解
Null許容型の制御
処理の流れが追えない
クラス図が書けない
処理の実装対象を選択できる
不具合の原因箇所を推定できる
データの流れを地道に辿る
クラスを削減したレイヤードモデルから理解
VS Codeのアラートを消すために適当にNull許容にする
業務ロジックや仕様に合わせてNull許容を制御できる
アーキテクチャでクラス間のつながりを理解

## Slide 12: 成長したこと
スケジュール管理
常に焦っている
遅延を定量化できない
進捗を人に説明しやすくなった
大幅な遅延が発生せず調整しやすい
エクセルを用いた半日単位のスケジュール設定した
バッファは最終日ではなく、2回に分けて設定した

## Slide 13: 興味を持ったこと
アーキテクチャ
複雑で理解できない
ToBe：違いを説明できる状態になる
他にも様々なアーキテクチャがあることが判明
理解すると合理的で美しい
保守性を高めるために重要